**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**31 январь 2020й. № 3 31 января 2020г.**

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведения на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Года эстетики**

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 17.10.2019г № УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы», в целях создания условий для комфортного проживания населения с.Раевский, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика села:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведения на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Года эстетики (приложение № 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года эстетики населенных пунктов (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения М.А.Тимасов

**Приложение № 1**

к распоряжению главы Администрации

сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

“31” января 2020 г. № 3

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведения на территории сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ Года эстетики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1 | Проведение экологического субботника по очистке прилегающей территории обелиска «Родина-Мать», аллеи «Воинской славы» и центрального парка с. Раевский в рамках «Дня Памяти» | 02 мая | Кильчурин В.А. |
| 2 | Проведение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке прилегающих и закрепленных территорий к организациям и предприятиям с. Раевский в рамках «Дня чистоты» | с 17 апреля по 30 октября еженедельно каждую пятницу | Кильчурин В.А.  Ахунов В.М. |
| 3 | Проведение экологических субботников на территории села, проведения экологических акций «Зеленая Башкирия», «Чистые берега» | по согласованию | Кильчурин В.А. |
| 4 | Реализация мероприятий в рамках республиканской программы «Башкирские дворики»: проведение капитального ремонта дворовой территории МКД по ул. Дружбы 21а, 23а, 34а, 36а, 40а и пер. Чкалова 1а, благоустройство общественной территории «парк Молодежный» | с 1 мая по 31 августа | Ахметшин М.М. |
| 5 | Проведение капитального ремонта тротуаров по ул. К. Маркса, Крупская, Гагарина, Индустриальная, Свободы, Коммунистическая общей протяженностью 3945 м. | 27 апреля – 5октября | Кильчурин В.А.  Ахметшин М.М. |
| 6 | Приобретение и установка бюстов героям Великой Отечественной войны с постаментами и именными табличками, косметическое обслуживание памятника «Родина-Мать», постаментов «Пушка ЗИС 76 мм», «БМП-2», ремонт наружного освещения и подсветки обелиска «Родина-Мать», озеленение прилегающей территории обелиска «Родина-Мать», посадка цветов, стрижка газона и кустарников | до 8 мая | Кильчурин В.А.  Ахунов В.М.  Ахметшин М.М.  Хабибуллин И.Х. |
| 7 | Проведение ремонта наружного освещения по улицам Заводская, Нефтяников, Больничная, О. Кошевого, Крупская, Селькора, пер. Степной | до 5 октября | Ахметшин М.М. |
| 8 | Проведение мероприятий по озеленению улиц села, посадка цветов, стрижка газона и кустарников | до 8 мая | Хабибуллин И.Х. |
| 9 | Организация проведениямероприятий по ремонту населением заборов жилых домов с. Раевский; Проведение работ по ремонту ограждения закрытых кладбищ в черте села. | до 3 августа | Ахунов В.М. |
| 10 | Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог: уборка смета, покраска ограждений, проведение ремонта дорожного полотна, замена и установка изношенных и отсутствующих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, содержание в чистоте остановок общественного транспорта | в течении года | Кильчурин В.А.  Ахунов В.М. |
| 11 | Проведение мероприятий по выявлению заброшенных и нецелевого использования земельных участков, выявление нарушений «Правил Благоустройства», выявление и эвакуация заброшенных транспортных средств, нарушений правил парковки транспортных средств на газонах и вблизи контейнерных площадок для сбора ТКО, складирования строительных и сыпучих материалов на прилегающих территориях к жилым домам | в течении года | Ахунов В.М. |
| 12 | Информационное сопровождение проводимых мероприятий | в течении года | Нагимова А.Р. |

Зам. главы администрации В.А. Кильчурин