**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24 ноябрь 2017 й. № 331 24 ноября 2017г.**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, исполнения [Постановления Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года N 88 "О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"](http://docs.cntd.ru/document/446166128), руководствуясь [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063), постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования.

3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде администрации сельского поселения и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения sp\_raevskiy\_selsovet@mail.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Раевский сельсовет Кильчурина В.А.

Глава сельского поселения М.А.Тимасов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

от 24.11.2017 № 331

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

с.Раевский - 2017 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципаль-ного района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы " (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |
| Участники Программы | Администрация  сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Цели Программы | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;  создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан;  обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан;  обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  организация искусственного освещения дворовых территорий;  создание условий для массового отдыха жителей поселка и организация обустройства мест массового пребывания населения;  совершенствование архитектурно - художественного облика поселка, размещение и содержание малых архитектурных форм; |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2017 года №88 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»" |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  - проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;  - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД;  - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;  - проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;  - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 43 686 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет - 37289,4 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 5084,7 тыс. рублей;  - местный бюджет- 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 1311,9 тыс. рублей.  **на 2018 год** : 11007,2 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 9331,9 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 1272,1 тыс. рублей;  - местный бюджет – 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 403,2 тыс. рублей.  **на 2019 год** : 6207,2 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 5336,6 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 727,8 тыс. рублей;  - местный бюджет – 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 142,8 тыс. рублей.  **на 2020 год** : 8457,2 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 7187,8 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 980,3 тыс. рублей;  - местный бюджет – 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 289,1 тыс. рублей.  **на 2021 год** : 9007,2 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 7683,1 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 1047,7 тыс. рублей;  - местный бюджет – 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 276,4 тыс. рублей  **на 2022 год** : 9007,2 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет – 7750 тыс. рублей;  - бюджет РБ – 1056,8 тыс. рублей;  - местный бюджет –0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 200,4 тыс. рублей.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования |

1. **Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В муниципальном образовании насчитывается 81 многоквартирных домов.

Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 16 многоквартирных домов.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1990 годах прошлого столетия. Текущее состояние большинства дворовых территорий и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Результаты обследований дворовых территорий показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

  Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселка.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселка.

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и проездов к ним;

максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения проблем по благоустройству населенного пункта поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Сельское поселение Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан включает в себя один населенный пункт – село Раевский. В селе 81 многоквартирный дом, из них 16 четырехэтажных, 8 трехэтажных, 54 двухэтажных, 3 одноэтажных дома.

72 дома обслуживаются тремя управляющими компаниями, 9 домов находятся в непосредственном управлении.

В 2017 году обслуживание многоквартирных домов осуществляют управляющие компании: ООО «Жилкомсервис плюс» (с 2009 года), ООО Темп-плюс» ( с 2015 года), ООО «Строймастер» ( с 2016 года).

В с. Раевский около 40 дворов, из них благоустроены - 5, т.е. имеют асфальтобетонное покрытие надлежащего состояния, в некоторых имеются детские площадки:

-дворовая территория домов по ул.Космонавтов №№73,75,77,73а,75а,77а;

- дворовая территория -ул.Гагарина №№ 2,2а,4,4а;

- дворовая территория –ул. Гагарина №№ 35,35а, ул.Космонавтов № 36а;

- дворовая территория ул. М. Горького д. № 28;

- дворовая территория ул. Крупская № 6а.

Таким образом, доля благоустроенных дворов в с. Раевский составляет 12,5 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) увеличится на 18,9 %.

Cело Раевский – административный центр Альшеевского района расположенный на берегах рек Дема и Курсак, находится в 128 км от Уфы, в юго-западной части Башкортостана. Площадь села составляет 2552,8 тыс. кв. м. Его протяженность с севера на юг составляет 8 км., с запада на восток – 6 км.

В 2016 году Администрацией сельского поселения Раевский сельсовет в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и «Реальные дела» проведено благоустройство парка отдыха и культуры, в 2017 году благоустройство сквера им. Ленина с. Раевский. Проведены освещение, асфальтирование площадок и тропинок, установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны, качели, детская площадка, тренажеры). Парки стали излюбленным местом семейного отдыха. Но этого недостаточно. Парки находятся в центральной части с. Раевский. В новых микрорайонах отсутствуют благоустроенные места отдыха. В микрорайоне Янаул по ул. Новосельская имеется спортивная площадка, на которой проводятся массовые спортивные мероприятия, постоянно играют дети. Но площадка также требует обустройства. В настоящее время по программе «Реальные дела» идут работы по благоустройству спортивной площадки: установки скамеек и урн, асфальтирование дорожно- тропиночной сети и парковочного места, установки декоративных архитектурных форм, освещения, установки спортивных тренажеров, площадок для отдыха.

В селе с. Раевский по ул. Кирова 88 имеется стадион (прилегающая территория к лицею им. Бурангулова). В связи со строительством бассейна на территории стадиона необходимо реконструкция беговой дорожки; обустройство пешеходной дорожки возле трибун; ремонт и установка скамеек, урн; обустройство входных групп; проведение ремонта сцены; ремонт спортивных площадок; установка доп. освещение; ремонт ограждения.

Село Раевский является административным центром Альшеевского района. Через село проходит важнейшая железнодорожная магистраль Челябинск – Уфа –Самара, и автомобильные дороги республиканского значения Уфа – Чишмы – Киргиз – Мияки, Раевский – Стерлитамак. Сеть автомобильных дорог соединяет село с важнейшими городами и селами Башкортостана, а также со всеми центральными усадьбами сельских поселений Альшеевского района. Местом массового пребывания людей является привокзальная площадь, площадь возле автовокзала. На сегодняшний день требуется ремонт асфальто- бетонного покрытия проездов; установка скамеек, урн; обустройство пешеходной дорожки; установка освещения.

Большинство тротуаров, построенных еще в 80- 90 -е годы 20 века, не ремонтировались с момента строительства и требуют полной реконструкции, а в новых микрорайонах полностью отсутствуют.

Практически большая часть территории массового пребывания населения нуждается в реконструкции и благоустройстве.

За последние годы в связи с недостаточным финансированием в бюджете поселения финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по благоустройству, проводились благодаря участию граждан и организаций поселка: проведение субботников, посадка деревьев, кустарников, цветов, омоложение зеленых насаждений.

Население принимало участие в благоустройстве своим инвентарем и посадочным материалом.

Также в последние годы практикуется участие населения в благоустройстве придомовой территории: субботники, посадка зеленых насаждений, отсыпка парковочных мест.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018- 2022 годы» и их значениях указаны в Приложении № 1.

**2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий муниципального образования входящих в перечень минимальных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение оборудования спортивно-игровых и детских площадок, ограждений и прочего.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта общественных территорий муниципального образования;

- приоритетное направление социально-экономического развития сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров;

- доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- количество общественных территорий муниципального образования в отношении которых проведены работы по благоустройству;

- доля общественных территорий муниципального образования в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества общественных территорий муниципального образования;

- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы отражены в приложении № 1 к Программе.

1. **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

1. **Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет **43686,0** тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета **37289,4** тыс. рублей; бюджета Республики Башкортостан **5084,7** тыс.рублей; средства собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов (внебюджетные средства) -**1311,9** тыс. руб.

Из общего объема финансирования:

1. На благоустройство дворовых территорий -**26 240,6** тыс.рублей, из них:

**- 21 937,4** тыс.рублей- средства бюджета РФ,

**- 2991,3** тыс.рублей- средства бюджета Республики Башкортостан,

**- 0 тыс.руб**.- средства бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

**-1311,9** тыс.руб -внебюджетные средства на благоустройство дворовых территорий.

2. На благоустройство территории общего пользования -**17 445,4** тыс.рублей, из них:

**- 15352** тыс.рублей- средства бюджета РФ,

- **2093,4** тыс.рублей- средства бюджета Республики Башкортостан,

**- 0 тыс.руб**.- средства бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

Программа будет корректироваться с учетом проверки достоверности сметной стоимости работ и услуг.

Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 4 к настоящей Программе.

1. **Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. **Срок реализации настоящей Программы**

Реализация Программы предусмотрена в 2018-2022 годах без выделения этапов.

**7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД**

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории Приложение № 7);

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Очередность ремонта дворовых территорий будет определятся по результатам инвентаризации на текущий год, и критерии оценки заявок для включения дворовой территории в адресный перечень программы.

**8. Условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

Настоящий Порядок устанавливает условия о форме финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

Устанавливается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5% от общей стоимости работ, утвержденных проектом.

Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций осуществляется путем перечисления суммы денежных средств в рублевом эквиваленте на специальный счет открытого сельским поселением Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район. Размер средств определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории в виде процента от стоимости затрат на его реализацию.

Финансовые средства перечисляются до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте, в котором указываются последствия неисполнения данного обязательства.

Ведение учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов дворовые территории, которых подлежат благоустройству осуществляется исполнителем Программы, путем ежемесячного опубликования указанных данных на сайте Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии.

Поступившие денежные средства аккумулируются в счету администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан и перечисляются на лицевой счет Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Решение о доле финансового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды:

- собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

- собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в виде простого письменного обязательства, подписанного собственником или иным уполномоченным лицом.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документом, подтверждающим финансовое участие, является копия платежного поручения о перечислении средств на счет открытый муниципальным образованием.

**9. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от 02.05.2017г. №135;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД (Приложение № 5) и общественных территорий (Приложение № 6).

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий утверждаются постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от 02.05.2017г. №135.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении №3 к Программе.

Средства, полученные в случае экономии при проведении конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий МКД направляются на финансирование дополнительных объемов работ по благоустройству дворовых территорий МКД по согласованию с собственниками помещений МКД, либо используются на реализацию Программы резервного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Средства, полученные в случае экономии при проведении конкурсных процедур по благоустройству общественных территорий направляются на финансирование дополнительных объемов работ по благоустройству общественных территорий.

Муниципальная программа подлежит актуализации исходя из фактического финансирования и результатов инвентаризации.

**10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и общественной территории в Программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от 02.05.2017г. №135.

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений (Приложение № 7), элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан от 13.09.2017г. № 274/1.

**12. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к участию в Программе;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к участию в Программе;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- благоустройство дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, благоустройства дворовых территорий;

- привлечение жителей к благоустройству своих дворовых территорий, устройству цветников и клумб;

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Управляющий делами Администрации

сельского поселения Раевский сельсовет

МР Альшеевский район

Республики Башкортостан Ф.З.Шарипова

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 11 | 15 | 21 | 26 | 33 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 27,5 | 37,5 | 52,5 | 65 | 83,5 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | %/ чел. | 10/1971 | 12/2255 | 13/2519 | 16/3173 | 19/3729 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | Ед. | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | Га | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,7 | 6,9 |
| 6 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 проведение ремонта и обустройства дворовых территории МКД | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | Администрация СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ | 2018 | 2022 | локально – сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муници-пальной программы |  |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы |  |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной про-граммы |  |
| Задача 3. Проведение ремонта и обустройства общественных территорий | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на благоустройство общественных территорий | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | локально – сметные расчеты | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной  программы |  |
| 3.2 Мероприятия:  проведение благоустройства общественных территорий | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве общественных территории | | | | | | |
| 4.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной прог-раммы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
|  |  |  | I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |  | до 15.05.2017г. |  |  |
| Контрольное событие №2 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан |  | до 15.05.2017г. |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заявителей о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» |  |  | до 15.05.2017г. |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработать, утвердить и опубликовать Положение об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц/ заявителей о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории в Программу, а также осуществления контроля за реализацией Программы. |  |  | до 15.05.2017г. |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» |  |  |  | до 15.09.2017г. |  |
| Контрольное событие № 6 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» |  |  |  | до 15.08.2017г. |  |
| Контрольное событие № 7 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» |  |  |  |  | до 15.10.2017г. |
| Контрольное событие № 8 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  |  |  |  | до 15.12.2017г. |
| Контрольное событие № 9 | Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории |  |  |  |  | до 15.12.2017г. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Альшеевский район муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Объем средств, направляемых на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, тыс. рублей | | | | Объем средств, направляемых на благоустройство общественных территорий, тыс. рублей | | | Общий объем денежный средств, тыс. рублей | | | | Итого, тыс. рублей |
| Объем средств федерального бюджета | Объем средств бюджета Респуб-лики Башкортостан | Средства собственников жилых и нежилых помещений МКД | Всего | Объем средств федерально-го бюджета | Объем средств бюджета Республики Башкор-тостан | Всего | Объем средств федерального бюджета | Объем средств бюджета Республики Башкор-тостан | Средства собственников жилых и нежилых помещений МКД | Объем средств бюджета сельско-го поселе-ния\* | Всего |
| 2018 | 6746,0 | 919,5 | 403,2 | 8068,7 | 2585,9 | 352,6 | 2938,5 | 9331,9 | 1272,1 | 403,2 | 0 | 11007,2 |
| 2019 | 2386,8 | 325,5 | 142,8 | 2855,1 | 2949,8 | 402,3 | 3352,1 | 5336,6 | 727,8 | 142,8 | 0 | 6207,2 |
| 2020 | 4834 | 659,3 | 289,1 | 5782,4 | 2353,8 | 321,0 | 2674,8 | 7187,8 | 980,3 | 289,1 | 0 | 8457,2 |
| 2021 | 4620,6 | 630,2 | 276,4 | 5527,2 | 3062,5 | 417,5 | 3480 | 7683,1 | 1047,7 | 276,4 | 0 | 9007,2 |
| 2022 | 3350,0 | 456,8 | 200,4 | 4007,2 | 4400,0 | 600,0 | 5000,0 | 7750,0 | 1056,8 | 200,4 | 0 | 9007,2 |
| Всего: | 21937,4 | 2991,3 | 1311,9 | 26240,6 | 15352,0 | 2093,4 | 17445,4 | 37289,4 | 5084,7 | 1311,9 | 0 | 43686,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | кол-во двор. террит. | Адресный перечень дворовых территорий | Площадь дворовой территории, кВ.м. | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость | | | | |
| Всего, тыс.руб. | в том числе за счет средств: | | | |
| 95% | | 5% | |
| 88% | 12% |
| Федерального бюджета | Бюджета Республики Башкортостан | Собственники жилых и нежилых помещений | |
|  | **основной перечень** | | | | | | | | | |
|  | **2018 год** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | с. Раевский, ул. Кирова 94,96,96а,96б, 96в, 96г;  ул. Мира 92а,92б;  пер. Школьный 8а. | 1340  1316  148 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 3 688 | 3084 | 420 | | 184 |
| 2 | 2 | с. Раевский, ул. К. Маркса 1,3,5 | 750 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 838,5 | 700,9 | 95,6 | | 42 |
| 3 | 3 | с. Раевский, ул. Мира 1,3 | 491 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 1155,2 | 965,7 | 131,7 | | 57,8 |
| 4 | 4 | с. Раевский ул. Гагарина 29 и 29а | 500 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 1017 | 850 | 116 | | 51 |
| 5 | 5 | с. Раевский ул. Гагарина 31,31а | 657 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 473,6 | 396 | 54 | | 23,6 |
| 6 | 6 | с. Раевский ул. Космонавтов 34/1 | 362 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 896,4 | 749,4 | 102,2 | | 44,8 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 8068,7 | 6746 | 919,5 | | 403,2 |
|  | **2019 год** | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | с. Раевский ул. Янаульская 1,1а | 700 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 490 | 409,6 | 55,9 | | 24,5 | |
| 8 | 2 | с. Раевский ул. Янаульская 1б | 350 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 600 | 501,6 | 68,4 | | 30 | |
| 9 | 3 | с. Раевский ул. Коммунистическая 33 | 872 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 610 | 510 | 69,5 | | 30,5 | |
| 10 | 4 | с. Раевский ул. Космонавтов 2,2а | 372 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 1155,1 | 965,6 | 131,7 | | 57,8 | |
|  |  |  |  |  | Итого: | 2855,1 | 2386,8 | 325,5 | | 142,8 | |
|  | **2020 год** | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | с. Раевский ул. Вокзальная 47,49 | 747 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 962,0 | 804,2 | 109,7 | | 48,1 | |
| 12 | 2 | с. Раевский пер. Чкалова 1а | 102 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 481,0 | 402,2 | 54,8 | | 24,0 | |
| 13 | 3 | с. Раевский ул. Дружба 19а, 32а | 230 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 962,0 | 804,2 | 109,7 | | 48,1 | |
| 14 | 4 | с. Раевский ул. Дружба 21а, 34а | 220 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 962,0 | 804,2 | 109,7 | | 48,1 | |
| 15 | 5 | с. Раевский ул. Дружба 23а,36а,40а | 250 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 1443,0 | 1206,3 | 164,5 | | 72,2 | |
| 16 | 6 | с. Раевский ул. Кирова 8,10 | 150 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 972,4 | 812,9 | 110,9 | | 48,6 | |
|  |  |  |  |  | Итого: | 5782,4 | 4834 | 659,3 | | 289,1 | |
|  | **2021 год** | | | | | | | | | |
| 17 | 1 | с. Раевский ул. Крупская 8а | 1107 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 690,0 | 576,8 | 78,7 | | 34,5 | |
| 18 | 2 | с. Раевский ул. Крупская 10а |  | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 690,0 | 576,8 | 78,7 | | 34,5 | |
| 19 | 3 | с. Раевский ул. Крупская 66а | 260 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 690,0 | 576,8 | 78,7 | | 34,5 | |
| 20 | 4 | с. Раевский ул. Переездная 1,2,3 | 1165 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 2070,0 | 1730,5 | 236,0 | | 103,5 | |
| 21 | 5 | с. Раевский ул. Переездная 2а,8а | 578 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 1387,2 | 1159,7 | 158,1 | | 69,4 | |
|  |  |  |  |  | Итого: | 5527,2 | 4620,6 | 630,2 | | 276,4 | |
|  | **2022 год** | | | | | | | | | | | |
| 22 | 1 | с. Раевский ул. Победы 2 | 1362 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 290,0 | 242,4 | 33,1 | | 14,5 | |
| 23 | 2 | с. Раевский ул. Победы 3, 5 |  | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 580,0 | 484,9 | 66,1 | | 29,0 | |
| 24 | 3 | с. Раевский ул. Победы 4, 6 |  | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 580,0 | 484,9 | 66,1 | | 29,0 | |
| 25 | 4 | с. Раевский ул. Ломоносова 1,3,5 | 700 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 870,0 | 727,3 | 99,2 | | 43,5 | |
| 26 | 5 | с. Раевский ул. Индустриальная 19,19а | 1108 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 580,0 | 484,9 | 66,1 | | 29,0 | |
| 27 | 6 | с. Раевский ул. Первомайская 2,4 | 500 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 580,0 | 484,9 | 66,1 | | 29,0 | |
| 28 | 7 | с. Раевский ул. Молодежная 1,3 | 650 | 5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , | 527,2 | 440,7 | 60,1 | | 26,4 | |
|  |  |  |  |  | Итого: | 4007,2 | 3350,0 | 456,8 | | 200,4 | |

Резервный перечень

дворовых территорий по итогам инвентаризации, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | количество МКД, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кВ.м. | Перечень мероприятий |
| 1 | с. Раевский ул. Свободы 114 | 1 | 500 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , |
| 2 | с. Раевский ул. Космонавтов 42а | 1 | 300 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , |
| 3 | с. Раевский ул. Космонавтов 34 | 1 | 600 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , |
| 4 | с. Раевский ул. Ленина 102,110 | 2 | 200 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн и скамеек , |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории сельского о поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

на 2018-2022 годы»

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | ориентировочная стоимость, тыс. руб. | | | |
| Всего, тыс. руб. | в том числе за счет: | | |
|  | Федерального бюджета  88% | Бюджета Республи-ки Башкор-тостан  12% | Собственники жилых и нежилых помещений |
| **2018 год** | | | | | | | |
| 1 | Центральная площадь по ул. Советская 3 (общественная территория) | с. Раевский ул. Советская 2 | асфальтирование площади, установка освещения, урн. | 1626,0 | 1430,9 | 195,1 | - |
| 2 | Ремонт тротуаров | с. Раевский | асфальтирование | 1 312,5 | 1 155,0 | 157,5 | - |
|  |  |  | Итого: | 2938,5 | 2585,9 | 352,6 |  |
| **2019 год** | | | | | | | |
| 3 | Привокзальная площадь (ж/д вокзал) | прилегающая территория к ж/д вокзалу ул. Вокзальная | Расширение и асфальтирование привокзальной площади, установка скамеек, урн, освещения | 1 729,2 | 1 521,7 | 207,5 | - |
| 4 | Привокзальная площадь возле автовокзала | прилегающая территория к автовокзалу  ул. Коммунисти-ческая | Расширение и асфальтирование привокзальной площади, установка скамеек, урн, освещения | 1 622,9 | 1 428,1 | 194,8 | - |
|  |  |  | Итого: | 3352,1 | 2949,8 | 402,3 | - |
| **2020 год** | | | | | | | |
| 5 | Спортивная площадка на территории Дома пионеров | с. Раевский ул. Свободы 108 | Ремонт коробки катка, установка и ремонт скамеек, урн, модернизация освещения, обустройство волейбольной площадки | 328,9 | 289,4 | 39,5 | - |
| 6 | Спортивная площадка (каток) | с. Раевский ул. Кускова 36/2 | Установка (ремонт) освещения, ремонт пункта выдачи коньков, установка скамеек, урн, ремонт ограждения, обустройство входных групп | 345,9 | 304,4 | 41,5 | - |
| 6 | ремонт тротуаров | с. Раевский | асфальтирование | 2000 | 1760,0 | 240,0 | - |
|  |  |  | Итого: | 2674,8 | 2353,8 | 321,0 | - |
| **2021 год** | | | | | | | |
| 7 | Родник «Чикаевский» | с. Раевский, 1,5 км.  ю-з окраины села | установка (ремонт) ограждания, установка (замена) желоба, планировка парковочного места. | 158,1 | 139,2 | 18,9 | - |
| 8 | Стадион | с. Раевский ул. Кирова 88а | ремонт беговой дорожки, обустройство пешеходной дорожки возле трибун, ремонт и установка скамеек, урн, обустройство входных групп, проведение ремонта сцены, ремонт спортивных площадок, установка доп. освещения, ремонт ограждения | 1 321,9 | 1 163,3 | 158,6 | - |
|  | ремонт тротуаров | с. Раевский | асфальтирование | 2000,0 | 1760 | 240 | - |
|  |  |  | Итого: | 3480,0 | 3062,5 | 417,5 | - |
| **2022 год** | | | | | | | |
|  | ремонт тротуаров | с. Раевский | асфальтирование | 5000,0 | 4400,0 | 600,0 | - |
|  |  |  | Итого: | 5000,0 | 4400,0 | 600,0 | - |

Резервный перечень

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | ориентировочная стоимость, тыс. руб. | | | |
| Всего, тыс. руб. | в том числе за счет: | | |
|  | Федерального бюджета  88% | Бюджета Республи-ки Башкор-тостан  12% | Собственники жилых и нежилых помещений |
| 1 | ремонт тротуаров | с. Раевский | асфальтирование |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в с. Раевский сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

на 2018-2022 годы»

Перечень минимальных и дополнительных видов работ с визуализацией элементов благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп. | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ |
| Перечень минимальных видов работ | | |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | |
| 1.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД |
| 1.2 |  | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) |
| 1.3 |  | Разборка и вывоз бортовых камней |
| 1.4 | Установка бортовых камней дорожных (БР 100.30.15) |
| 1.5 | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100.20.8) |
| 2 |  | Установка опор освещения |
| 3 |  | Установка скамейки |
| 4 |  | Установка урны металлической опрокидывающейся |