Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимасов М.А.

«28» апреля 2020 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**Устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район**

**Республики Башкортостан**

**участие, в котором могут принять только субъекты малого предпринимательства и**

**социально ориентированные некоммерческие организации**

**Разработал:** Ведущий экономист

МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских

поселений муниципального района Альшеевский

район Республики Башкортостан»

Каюмова С.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раевский – 2020 г.

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район

Республики Башкортостан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тимасов М.А.

«28» апреля 2020 г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ ДАТ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

«06» мая 2020 г, 18.00 ч. по местному времени.

1. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ

«07» мая 2020 г.

1. Дата проведения электронного аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ

«08» мая 2020 г.

1. Дата начала предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

«28» апреля 2020 г.

1. Дата окончания предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе

«03» мая 2020 г.

**Раздел № 1. Наименование и описание объекта закупки**

**(далее – Техническое задание)**

**Капитальный ремонт тротуаров по улицам Карла Маркса, от дома № 216 по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Переездная, Гагарина, Индустриальная и Крупской с. Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан**

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, отражены в сметной документации Приложение №1 Раздела №1. Техническое задание настоящей документации об электронном аукционе (локальный сметный расчет, сводный сметный расчет).

При этом требования настоящей документации предусматривают следующее:

1. В случае, если в сметной документации Приложение №1 Раздела №1. Техническое задание применяются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товаров или наименования производителей, то такие указания считать недействительными.

2. В случае, если в сметной документации Приложение №1 Раздела №1. Техническое задание установлены требования к участнику закупки, – считать их недействительными.

3. В случае указания товарного знака в ЛСР читать со словами «или эквивалент». Эквивалентность определять по параметрам, где качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел №2. Общие сведения** | | | | | | | |
| **Законодательное регулирование**  Документация об электронном аукционе разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).  Настоящий аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона, а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. | | | | | | | |
| 1. | Наименование объекта закупки:  **Устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район**  **Республики Башкортостан** | | | | | | |
| 1.1. | Идентификационный код закупки | **203020200127902020100100150004211243** | | | | | |
| 2. | Информация о заказчике: | | | | | | |
| 2.1. | Заказчик | **Наименование:** Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан  **Место нахождения:** 452122, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Победы, 2/А  **Почтовый адрес:** 452122, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Победы, 2/А  **Номер контактного телефона:** 8 (34754) 2-23-41  **Адрес электронной почты:** zss1505@mail.ru  **Ответственное должностное лицо заказчика:** Каюмова Светлана Сергеевна | | | | | |
| 3. | **Адрес электронной торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:** [**http://www.sberbank-ast.ru**](http://www.sberbank-ast.ru) | | | | | | |
| 4. | Описание объекта закупки: | | | | | | |
| Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), информация о количестве товара (объеме работ, услуг) и показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара (работ, услуг) установленным заказчиком требованиям, приведены в Разделе №1 «Техническое задание» настоящей документации об электронном аукционе. | | | | | | |
| 5. | Место, условия и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | | | | | | |
|  | Требования к месту доставки товара, месту выполнения работы или оказания услуги, сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, требования к гарантийному сроку товара, и объему предоставления гарантий его качества и иные условия исполнения контракта приведены в Разделе № 3 «Проект муниципального Контракта» (далее – контракт) настоящей документации об электронном аукционе. | | | | | | |
| 6. | Начальная (максимальная) цена контракта | | **684 983,23 рублей** | | | | |
| 6.1. | Источник финансирования | | **-** средства бюджета Республики Башкортостан **664 433,73** **рублей**;  **-** средства бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан **20 549,50** **рублей**; | | | | |
| 7. | Обоснование начальной (максимальной) цены | | 1. Начальной (максимальная) цены контракта определена Заказчиком проектно-сметным методом (сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты прилагаются) в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567 (Приложении №1 к Разделу №1 «Техническое задание»). | | | | |
| 8. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 1,14,15 16, 17 статьи 44 Федерального закона, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет **1%** начальной (максимальной) цены контракта –  **6  849,83 руб. (шесть тысяч восемьсот сорок девять рублей 83 копейки).**  Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки.  Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с положениями статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ.  В том случае, если обеспечение заявки представляется в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.  Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | | | | |
| 9. | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | | 1. Размер обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=101858&fld=134&date=20.04.2020) настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=100437&fld=134&date=20.04.2020) настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  2. Срок предоставления – в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ.  3. В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.  Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.  Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в извещении о проведении электронного аукциона.  Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протоколы, составленные в ходе проведения торгов как основание заключения контракта.  Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.  4. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 1 настоящего раздела документации об электронном аукционе, по следующим реквизитам:  **Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан)**  **лицевой счет: 05013079090**  **Расчетный счет: 40302810765773400551**  **(ИНН: 0202001279, КПП: 020201001), БИК: 048073001**  **Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа**  Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по такому контракту в срок указанный в Разделе № 3 документации об электронном аукционе.  6. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в пункте 1 настоящего раздела документации об электронном аукционе.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.   1. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. | | | | |
| 10. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | | Российский рубль | | | | |
| 11. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | | | | |
| 12. | Возможность заказчика изменить условия контракта | | ПРЕДУСМОТРЕНО  Изменение существенных условий контракта допускается по соглашению сторон в случаях:  - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. | | | | |
| 13. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями [частей 8](file:///C:\Users\Priemnaya\Desktop\Тротуар%20Свободы\Аукционная%20%20документация%20Устройство%20тротуаров%20по%20ул%20Свободы.doc#Par2044) – [25 статьи 95](file:///C:\Users\Priemnaya\Desktop\Тротуар%20Свободы\Аукционная%20%20документация%20Устройство%20тротуаров%20по%20ул%20Свободы.doc#Par2067) Федерального закона | | ПРИМЕНЯЕТСЯ  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.  Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. | | | | |
| 14. | Информация о банковском сопровождении контракта. | | НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25.07.2014г. № 345 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Башкортостан» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014г. № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов» | | | | |
| 15. | Преимущества, предоставляемые заказчиком, ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона при осуществлении закупок: | | | | | | |
| 15.1. | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-29 Федерального закона при осуществлении закупок: | | | | | | |
| а) | Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (предоставляются при условии соответствия статье 28 Федерального закона)  Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупки, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта». | | | | НЕ  ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ | | |
| б) | Организациям инвалидов (предоставляются при условии соответствия статье 29 Федерального закона).  Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с перечнем товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта». | | | | НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ | | |
| 15.2. | [О](consultantplus://offline/ref=B42E4F1F5DD396E34A1AE5DD9A9E7CBC4ADFF4A11C1107E8AF974263BC02233F8F888041DFAD79B8v80AG)граничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со статьей 30 Федерального закона. | | | | | | |
|  | Устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации  В аукционе в электронной форме могут принять участие только зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, соответствующие следующим условиям:  1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:  а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д";  б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;  г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково";  д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:  юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);  юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";  юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий";  е) акционеры - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фондов) владеют не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, а акционеры - иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, владеют не более чем сорока девятью процентами голосующих акций акционерного общества;  2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать предельное значение среднесписочной численности работников для субъектов малого предпринимательства: до ста человек для малых предприятий;  3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельного значения, установленного Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 "О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства", – 800 млн. рублей.  В аукционе в электронной форме также могут принять участие внесенные в единый государственный реестр юридических лиц социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:  1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;  2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;  3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;  4) охрана окружающей среды и защита животных;  5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;  6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;  7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;  8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);  9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;  10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;  12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.  13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;  14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;  15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;  16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;  17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;  18) увековечение памяти жертв политических репрессий.  Участники закупки обязаны декларировать в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. | | | | ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ | | |
| 16. | Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (предоставляются при условии соответствия статье 30 Федерального закона). Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлен в Разделе 3. Документации об электронном аукционе. | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | | |
| 17. | Обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях (в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона)  В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер (100 млн. рублей), установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших Контракт или Контракты с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта. | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | | |
| 18. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: | | | | | | |
| 18.1. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.  В соответствии с пунктом 1.3 приказа Минфина России от 04.06.2018г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается по цене:  а) сниженной на 15 процентов от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в [приложении](file:///C:\Users\Priemnaya\Desktop\Тротуар%20Свободы\Аукционная%20%20документация%20Устройство%20тротуаров%20по%20ул%20Свободы.doc#P52) к приказу Минфина России от 04.06.2018г. № 126н, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза);  б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в [приложении](file:///C:\Users\Priemnaya\Desktop\Тротуар%20Свободы\Аукционная%20%20документация%20Устройство%20тротуаров%20по%20ул%20Свободы.doc#P52) к приказу Минфина России от 04.06.2018г. № 126н, и происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза. | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | | |
| 18.2. | Условия установления запрета на допуск для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2014г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 656) установлен запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению к Постановлению № 656 (далее - товары). | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | | |
| 19. | Требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с [пунктом 1 части 1](consultantplus://offline/ref=FA329822B281ACFAE79893FB514F19780D14C8ADDC437D59FD80B58662F961E32B86989FCB952C81yCYDN), [частями 2](consultantplus://offline/ref=2FD53E20AC1A6A6C55955B6A8470087E7632D246407F59C5494AA5CFB66ED8DF8E53B7AC05CD2FB8z2Y8N) и [2.1](consultantplus://offline/ref=2FD53E20AC1A6A6C55955B6A8470087E7632D246407F59C5494AA5CFB66ED8DF8E53B7AAz0Y1N) (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с [частью 1.1](consultantplus://offline/ref=2FD53E20AC1A6A6C55955B6A8470087E7632D246407F59C5494AA5CFB66ED8DF8E53B7AC05CC2BBDz2YCN) (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона: | | | | | | |
| 19.1. | Требования к участникам, установленные в соответствии с частями 1, 1.1 статьи 31 Федерального закона | | При проведении электронного аукциона к участникам такого аукциона устанавливаются следующие единые требования:  - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DAC6793D536E26C03B0776E9A1BD1AD58050E8351B7C5EAD017C03289lCe3J) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - участник закупки не является офшорной компанией;  - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  К участникам закупки дополнительно устанавливается следующее требование, предусмотренное частью 1.1. статьи 31 Федерального закона: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  Также к участникам закупки дополнительно устанавливается требование, предусмотренное частью 21 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года 44-ФЗ об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона. | | | | |
| 19.2. | Соответствие участника закупки требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона | | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | | | | |
| 19.3. | Требования к участникам, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона | | НЕ ТРЕБУЕТСЯ | | | | |
| 20. | **Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3-6 статьи 66 Федерального закона и инструкция по ее заполнению:**  Участник закупки формирует заявку на участие в электронном аукционе на электронной площадке, определенной для проведения настоящего электронного аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона, а также требованиями настоящей документации об электронном аукционе.  Для участия в электронном аукционе лица, зарегистрированные в единой информационной системе и аккредитованные на электронной площадке, определенной для проведения настоящего электронного аукциона подают заявку на участие в электронном аукционе в форме двух электронных документов (первая и вторая части заявок на участие в электронном аукционе).  В соответствии с частью 10 статьи 66 Федерального закона участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.  При описании объекта закупки участником закупки должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Описание предлагаемых товаров осуществляется в соответствии с единицами (системами) измерений и написанием наименований показателей, указанных в Разделе №1 «Техническое задание» настоящей документации об электронном аукционе.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.  Если в документации не указано иное, то в техническом задании применяются требования к номинальным значениям показателей (значения параметров, являющиеся исходными для отсчета отклонений этих параметров).  Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: | | | | | | |
| 20.1. | **Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:** | | | | | | |
| 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) | | | | | | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: | | | | | | |
| а) наименование страны происхождения товара; | | | | | | ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. | | | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |
| 20.2. | **Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию (указать «применяется» или «не применяется»:** | | | | | | |
| 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона | | | | | ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| **2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1 и 9 части 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);** | | | | | ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; | | | | | ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 4) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона или копии таких документов (при отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами):  указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара *(в соответствии с пунктом 1.3 приказа Минфина России от 04.06.2018г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)*.  Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001.  Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки. | | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона или копии таких документов (при отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами) *и Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*, или копии этих документов:  1) Копия специального инвестиционного контракта, заверенная руководителем организации, являющейся стороной указанного контракта.  или  2) Акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.  или  3) Сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами. | | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов: | | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии с [частью 3 статьи 30](file:///C:\Users\Priemnaya\Desktop\Тротуар%20Свободы\Аукционная%20%20документация%20Устройство%20тротуаров%20по%20ул%20Свободы.doc#Par575) Федерального закона) (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); | | | | | ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 8) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьей 28](file:///C:\Users\Priemnaya\Desktop\Тротуар%20Свободы\Аукционная%20%20документация%20Устройство%20тротуаров%20по%20ул%20Свободы.doc#Par537) Федерального закона в случае, если участник закрытого аукциона заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов: требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона; | | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 9) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьей 29 Федерального закона в случае, если участник закрытого аукциона заявил о получении указанных преимуществ, или копии этих документов: заявление в произвольной форме о соответствии критериям, установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона. | | | | | НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ | |
| 21. | **Дата и время окончания срока подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения электронного аукциона,**  **даты начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе в соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона** **утверждаются отдельно** (Лист утверждения дат является неотъемлемой частью настоящей документации об электронном аукционе). | | | | | | |
| 22. | **Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе**  Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой осуществляется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. | | | | | | |
| 23. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | | | Контрактный управляющий:  Тимасов Михаил Анатольевич | | | |
| 24. | **Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта:**  Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных части 8 статьи 69 Федерального закона, части 13 статьи 83.2 Федерального закона протоколов.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта либо размещает протокол разногласий, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.  Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.  В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта.  Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. | | | | | | |
| 25. | **Общественное обсуждение *(Не предусмотрено)***  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 "Об утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчиком в отношении объекта закупки организовано проведение общественного обсуждения на официальном сайте ЕИС под номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | |

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Данный образец анкеты не является обязательным для заполнения и служит примером формы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа |
| 1 | Фирменное наименование или ФИО участника закупки |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | ИНН, ОГРН Участника закупки |  |
| 4 | ОКПО Участника закупки |  |
| 5 | ОГРН Участника закупки |  |
| 6 | ОКВЭД Участника закупки |  |
| 7 | Юридический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Адрес местонахождения |  |
| 10 | Банковские реквизиты (ИНН, КПП, наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
| 11 | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 13 | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
| 14 | ФИО директора |  |
| 15 | Сведения о режиме налогообложения |  |

**ИКЗ 203020200127902020100100150004211243**

**Раздел № 3. Проект Муниципального контракта:**

**на устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район**

**Республики Башкортостан**

с. Раевский «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан,** в лице главы сельского поселения Тимасова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **действующего** на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее «Стороны», на основании результатов электронного аукциона (Протокол единой комиссии № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.) и соблюдением требований Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по **устройству тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан** (далее - Объект), в соответствии с утвержденной сметной документацией являющиеся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а Заказчик принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Башкортостан,

Альшеевский район, Раевский сельсовет, с. Раевский, по улице Свободы.

**2. Цена контракта**

2.1. Цена Контракта (далее – Цена работ) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ коп.) рублей, в том числе НДС 20 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей/ НДС не облагается, в соответствии с протоколом согласования контрактной цены (Приложение №1 к контракту).

Источники финансирования:

**-** средства бюджета Республики Башкортостан;

- средства бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

2.2. Цена работ указана с учётом расходов связанных с выполнением обязательств по Контракту, включая оплату НДС (независимо от применяемой Подрядчиком системы налогообложения) и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена работ по Контракту является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При исполнении Контракта изменение Цены работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.2.4 Контракта.

2.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ, их качества и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

**3. Порядок и срок оплаты**

3.1. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Работы *в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненной работы (ее результатов) по форме КС-2, отдельных этапов исполнения контракта*, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и согласования выполненных Работ с контролирующими органами (технический и авторский надзор (при наличии), на основании счета-фактуры.

Фактически не выполненные Работы оплате не подлежат. Авансовый платеж не предусмотрен. Форма оплаты - безналичный расчет.

3.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**4. Сроки и порядок выполнения Работ**

4.1. Календарные сроки выполнения Работ:

Сроки выполнения работ: **со дня заключения муниципального контракта и до 01 сентября 2020 года.**

4.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

**5. Обязательства Подрядчика**

В рамках цены Контракта, Подрядчик:

* 1. Выполняет все работы в объеме утвержденной сметной документации и в сроки, предусмотренные Контрактом, сдает Объект Заказчику по Акту о соответствии работ, выполненных по контракту в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
  2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, назначает ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
  3. Осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключе­ния (при необходимости).
  4. Заключает Договора с сетевыми организациями для обеспечения строящегося объекта ресурсами на период ведения работ (при необходимости).

Копии таких Договоров Подрядчик представляет Заказчику не позднее 2-х календарных дней, с даты заключения таких Договоров.

В случае если расходы по обеспечению объекта ресурсами несет Заказчик, Подрядчик обязан заключить с Заказчиком отдельный Договор и возместить Заказчику эти расходы.

* 1. Обеспечивает безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве от 1 июня 2015 г. N 336н, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
  2. Обеспечивает освещение строительной площадки, ее содержание и уборку, а также территории прилегающей непосредст­венно к ней.
  3. До подписания Сторонами Акта о соответствии работ, выполненных по контракту вывозит за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
  4. За 5 (пять) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта к подписанию Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту.
  5. Не использует в ходе осуществления работ материа­лы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и/или не выполняет указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.10. Для выполнения своих обязанностей по Контракту заключает Контракт с субподрядными организациями только по согласованию с Заказчиком, несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

5.11. В течение 3-х календарных дней рассматривает полученную от Заказчика и утвержденную им сметную документацию. После указанного срока замечания к сметной документации от Подрядчика не принимаются, за исключением случаев выявления ошибок в сметной документации в процессе строительства. В этом случае наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом, подписываемом Заказчиком, Подрядчиком и Проектировщиком.

5.12. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ. Виды и объемы работ, которые не указаны в настоящем Контракте, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.

5.13. До подписания Сторонами Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту, несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, предусмотренных в Статье 19 Контракта.

5.14. Устраняет в разумные сроки, определенные Заказчиком, но не более 20 дней с момента получения требования, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и определенная Заказчиком дата его устранения.

В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, указанные в Акте, Заказчик вправе устранить дефекты силами третьих лиц с возмещением расходов за счет Подрядчика.

5.15. При выполнении Работ соблюдает требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ.

5.16. Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.

5.17. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках заключивших Договора с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. В случае привлечения к выполнению Работ соисполнителей, субподрядчиков, Подрядчик обязан предоставить заказчику копии документов о привлекаемых соисполнителей, субподрядчиков: копии субподрядных Договоров, выписки из ЕГРЮЛ. Указанная информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им Контракта с соисполнителем.

**6. Обязательства Заказчика**

По настоящему Контракту Заказчик:

* 1. Передает Подрядчику, в течении 5-ти календарных дней с даты заключения Контракта на период капитального ремонта Объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ.
  2. Передает Подрядчику в течение 5-ти календарных дней с даты заключения Контракта утвержденную рабочую документацию на бумажном носителе и на электронном носителе - в одном экземпляре.
  3. Передает Подрядчику в течение 5-ти календарных дней с даты заключения Контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта.
  4. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в поряд­ке, предусмотренном п.3.1. и п.13.4. Контракта. В случае отсутствия исполнительной документации на выполненный объем работ, строительно-монтажные работы не принимаются и не оплачиваются.
  5. Не позднее 24 часов с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности работ, принимает работы подлежащие закрытию. Готовность принимаемых ответственных конструкций, инженерных систем, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генерального подрядчика актов освидетельствования, в том числе актов гидравлического испытания систем.
  6. Представляет Подрядчику точки подключения временных коммуникаций.
  7. Контролирует выполнение Подрядчиком операционного контроля на соответствие требованиям п.6.1.6. Главы 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», включенного в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».
  8. Обязан организовать и осуществить приемку выполненных по Контракту работ в установленном порядке.

6.9. В целях выполнения условий настоящего Контракта, Заказчик имеет право:

6.9.1. Организовывать контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством, в том числе путем проведения проверок исполнения настоящего Контракта, а также иных контрольных мероприятий.

6.9.2. При отказе Подрядчиком признать факт ненадлежащего и некачественного выполнения работы комиссионно, с приглашением представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать некачественно выполненные Подрядчиком работы. Размер оплаты за последующие выполненные объёмы работ будет уменьшен на стоимость исправленных некачественно выполненных работ и оплаты работы независимой экспертной организации.

6.9.3. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные утвержденной сметной документации и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иных нормативных документов.

6.9.4. Предъявлять к оплате Подрядчику суммы штрафов, пени, неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством.

6.9.5. Запрашивать у Подрядчика информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Контракта, а также для проведения проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов, Подрядчик перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную законодательством.

**РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА**

**7. Обеспечение Работ материалами и оборудованием**

7.1 Обеспечение Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями инженерным (технологическим) оборудованием производится Сторонами (с учётом положений, установленных Техническим заданием документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт).

7.2. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования, являющихся поставкой Подрядчика, хранятся у Подрядчика и по окончании соответствующих видов Работ передаются Заказчику вместе с исполнительной документацией. Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 5 (пять) дней до начала Работ, выполняемых с использованием данного оборудования, на проверку его соответствия сметной документации.

7.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования сметной документации (с учётом положений, установленных в Разделе № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт), государственным стандартам и техническим условиям.

**8. Строительная техника и расходные материалы**

* 1. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
  2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
  3. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

**РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

**9. Журнал производства строительно-монтажных работ**

9.1. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» и специальные журналы работ.

9.2. Заказчик регулярно проверяет и визирует журнал производства работ на Объекте, в котором отражается весь ход фактиче­ского производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

**10. Учетная документация**

10.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику первичную учетную документацию в порядке, объеме и в сроки, установленные п.13.2, 13.3 Контракта:

10.2. Первичная учетная документация включает в себя:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

- счет-фактуру на оплату выполненных работ;

- иные документы, подтверждающие затраты Подрядчика.

**11. Скрытые работы**

11.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию.

11.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

11.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

11.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

11.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

11.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованного Заказчиком данный срок может быть увеличен.

11.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах: Подрядчику – 1 экз., Заказчику – 2 экз.

11.8. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем журнале работ.

**12. Предотвращение повреждений и ущерба**

12.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

12.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

**13. Сдача-приемка**

13.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени со­вместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

13.2. Подрядчик ежемесячно до 20 числа для проверки и подтверждения объемов выполненных работ представляет Заказчику форму КС-6А.

13.3. Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Подрядчиком не позднее 25 числа отчетного месяца в комплекте с исполнительной документацией и ранее подписанной формой КС-6А.

13.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов указанных в п.13.3. Контракта, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанные КС-2, КС-3, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 10 календарных дней, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

13.5. Подрядчик регулярно ведет все журналы на выполняемые работы, составляет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.

13.6. Приемка Объекта (работ, выполненных по Контракту) осуществляется после выполнения Сто­ронами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установлен­ным порядком, действовавшим на дату его подписания.

13.7. Приемка Объекта (работ, выполненных по Контракту) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.8. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требовани­ях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения со­ответствующих требований.

13.9. Дата подписания Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

**14. Охрана и содержание Объекта**

14.1. От начала Работ до подписания Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Работ, строительной техники и расходных материалов и оборудования.

14.2. Если, в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта Подрядчик обязан возместить причиненные убытки.

Убытки подлежат возмещению при условии, что все товарно-материальные ценности, техника и/или оборудование переданы Заказчиком, и приняты уполномоченным представителем Подрядчика надлежащим образом.

14.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Сторонами Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту принимает на себя Заказчик.

14.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в ст.19 Контракта. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

**15. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика**

15.1. Подрядчик немедленно извещает устно Заказчика, и письменно в течение 3 (Трех) календарных дней, и до получение от него указаний приостанавливает работу при обнаружении:

* непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
* иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в сроки определенные настоящим Контрактом;

15.2. Подрядчик:

* не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 15.1,
* либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 15.1,
* либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

**РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

**16. Гарантийный период**

16.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком.

16.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – **3 (три) года со дня подписания актов выполненных работ.**

16.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом.

16.4. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

16.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

16.6.Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

16.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

16.8. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, а также срок устранения выявленных дефектов.

16.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

16.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта, указанного в пункте 16.8 настоящего Контракта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в том числе с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

16.11. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

16.12.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

16.13. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 16.7 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

16.14. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

**17. Ответственность Сторон**

17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

17.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

17.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

17.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

17.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).*

17.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, необходимых для оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 -11.5 Контракта.

17.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

17.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

17.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

17.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

17.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/30101) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).*

17.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

*10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

*10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

17.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).*

17.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом и составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек.

17.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

17.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

17.17. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

**18. Обеспечение исполнения Контракта**

18.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в настоящем пункте Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

18.2. Обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=101858&fld=134&date=20.04.2020) настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=100437&fld=134&date=20.04.2020) настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

В случае если предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

**Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан)**

**лицевой счет: 05013079090**

**Расчетный счет: 40302810765773400551**

**(ИНН: 0202001279, КПП: 020201001), БИК: 048073001**

**Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа**

18.3. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства от 12.04.2018 г № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 15.1 настоящего Контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта.

18.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

18.5. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.9 настоящего контракта.

18.6. В случае если (подрядчиком, исполнителем), в качестве обеспечения обязательств по контракту будут внесены денежные средства на счет Муниципального заказчика, факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего контракта, должен подтверждаться платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

18.7. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с [частями 7](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=1109&fld=134&date=20.04.2020), [7.1](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=1110&fld=134&date=20.04.2020) и [7.2 статьи 96](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=1111&fld=134&date=20.04.2020) настоящего Федерального закона. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного [частью 3 статьи 30](https://login.consultant.ru/link/?rnd=1BA587CCD9149EC2EE2DEA2B1718FF96&req=doc&base=RZR&n=349443&dst=418&fld=134&date=20.04.2020) настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

18.8. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 44-ФЗ.

18.9. Обеспечение может быть удержано Муниципальным заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, в том числе: для взыскания неустойки, а также убытков, не покрытых неустойкой.

**19. Форс-мажорные обстоятельства**

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, запреты торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, изменение действующего законодательства, в том числе в части проведения экспортных, импортных или расчетных операций, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Контракта.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

19.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

19.3. Срок действия данного Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

19.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, подписавшие Контракт, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

**20. Урегулирование споров. Арбитраж**

20.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, регулируются путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 15 (пятнадцати) календарных дней следующих за датой их поступления.

20.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

**21. Срок действия Контракта**

21.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа.

21.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания Заказчиком в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, и действует до «31» декабря 2020 г.

**22. Расторжение Контракта**

22.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

22.2. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

22.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст.450 ГК РФ);

22.2.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

22.2.3. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Федерального Закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

22.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

22.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта, в том числе в следующих случаях:

22.4.1. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);

22.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

22.4.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

22.4.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

22.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

22.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

22.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

22.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

22.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

22.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

22.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых является предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

22.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

22.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

22.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

22.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

22.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

22.16. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с даты его получения.

22.17. Ответственность за сохранность результата работ, а также риски его утраты до момента расторжения настоящего Контракта, несёт Подрядчик.

**23. Антикоррупционная оговорка**

23.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

23.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

23.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

**24. Заключительные положения**

24.1. Все изменения, дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

**25. Перечень документов, прилагаемых к Контракту**

1. Протокол согласования контрактной цены на выполнение работ - Приложение №1.

**26. Адреса и банковские реквизиты сторон**

| **ЗАКАЗЧИК:**  Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республика Башкортостан  Адрес: 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский,  ул. Победы, д. 2 а  Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41  E-mail: [zss1505@mail.ru](file:///C:\Users\User\Desktop\закупки\ЗАКУПКИ\2019\Раевка\ЭА%20(ГОРОДСКАЯ%20СРЕДА)%20%20%20благоустройство%20дворов.тер.%20%20Переездная%202а,8а\zss1505@mail.ru)  Банковские реквизиты:  ОКПО 04284804 ,  БИК 048073001,  Р/с 40204810300000001364 в Отделении –НБ  Республика Башкортостан,  ИНН 0202001279, КПП 020201001  Глава сельского поселения Раевский сельсовет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.А.Тимасов/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  | **ПОДРЯДЧИК**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |
| --- | --- | --- |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальному контракту №  от « » 2020 г. |

**ПРОТОКОЛ**

согласования контрактной цены на выполнение работ по объекту: **Устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район**

**Республики Башкортостан**

Мы, нижеподписавшиеся, **Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан**, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главы сельского поселения Тимасова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по объекту: **устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район**

**Республики Башкортостан** в сумме \_\_\_\_\_\_\_  ( ) рублей, в том числе НДС 20 % - \_\_\_\_\_\_\_ рублей / Без НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.А. Тимасов / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /